CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Conste por el presente documento el Contrato de Prestación de Servicios de Desarrollo de Software (en adelante, el "Contrato"), que celebran por una parte JORGE PARRA HIDALGO, persona física registrada bajo el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), con RFC ABC123456XYZ y domicilio fiscal en Calle Ficticia #123, Col. Centro, Chihuahua, Chihuahua, México (en adelante, "EL PRESTADOR"); y por la otra parte INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHINA, S.C. (entidad constituida bajo la legislación de la República Popular China), representada en este acto por su Apoderado Legal, con registro fiscal EFG456789ABC y domicilio en Beijing, República Popular China (en adelante, "EL CLIENTE"); al tenor de las siguientes Cláusulas:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

EL PRESTADOR se obliga a prestar a favor de EL CLIENTE los servicios profesionales de diseño, desarrollo e integración de software para una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) con tecnología de Realidad Aumentada (AR) y su correspondiente infraestructura Backend, orientada a la interacción con libros impresos (en adelante, el "PROYECTO"), conforme a los alcances descritos en este instrumento.

SEGUNDA. ALCANCE TÉCNICO Y ENTREGABLES

El PROYECTO comprende el desarrollo de un sistema interactivo con las siguientes especificaciones:

- Compatibilidad Multiplataforma:

  - Android: Compatibilidad mínima para Android 7.0 (Nougat) en adelante (vía ARCore). Quedan excluidos dispositivos con versiones anteriores (como Android 5.0/5.1 Lollipop).

  - iOS: Compatibilidad mínima para iOS 12.0 en adelante en dispositivos con procesador Apple A9 o superior (vía ARKit).

- Autenticación y Perfiles: Sistema de inicio de sesión gestionado mediante correo y contraseña del padre de familia o tutor, con función de recordatorio de sesión ("remember me") para acceso continuo de los alumnos y confirmación de contraseña para ingresar a la configuración o cambio de credenciales.

- Contenido Piloto y Escalabilidad: Integración del primer capítulo del libro adaptado "El Principito". La arquitectura del Backend y Base de Datos permitirá la carga de nuevos libros sin necesidad de modificar el código fuente de la aplicación.

- Entregables Concretos:

  - Código fuente completo entregado mediante repositorio privado de GitHub.

  - Archivos ejecutables compilados (Android APK / compilación para iOS vía TestFlight o proyecto de Xcode).

  - Documentación técnica del proyecto e infraestructura en formato PDF.

  - Manual de Usuario para padres y Manual de Administrador en formato PDF con apoyo visual.

TERCERA. INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TERCEROS

- Titularidad de Cuentas: EL CLIENTE es responsable directo del pago y contratación de servicios en la nube (AWS/Azure/GCP), licencias de software, cuentas de desarrollador en tiendas de aplicaciones (Google Play Console y Apple Developer Program) y dominios. EL CLIENTE creará las cuentas a su nombre e ingresará su método de pago institucional.

- Gestión Técnica: EL CLIENTE otorgará a EL PRESTADOR un acceso de Administrador técnico (vía IAM/Roles) para la configuración de servidores y base de datos.

- Alertas de Presupuesto: EL PRESTADOR configurará alertas de consumo en el panel de la nube para notificar a EL CLIENTE si el gasto mensual supera el límite acordado (ej. $1,000.00 MXN/mes).

CUARTA. RESPONSABILIDAD DE INSUMOS Y CALENDARIO DE ENTREGAS (3D Y CONTENIDOS)

EL CLIENTE es el único responsable de proveer los modelos 3D, animaciones, audios y textos requeridos. Para evitar retrasos en el desarrollo, las partes acuerdan el siguiente cronograma estricto de entrega de insumos:

- Mes 1 (Día 1): Entrega de un mínimo de 3 (tres) modelos 3D de prueba para la calibración del prototipo inicial.

- Cierre del Mes 3 (Semana 4): Entrega del lote completo de modelos 3D, animaciones, textos y audios para el libro piloto "El Principito".

- Mes 4: Integración y calibración del contenido por parte de EL PRESTADOR.

QUINTA. CALENDARIO DE DESARROLLO Y RONDAS DE REVISIÓN

El desarrollo tendrá una duración total de 6 (seis) meses, estructurado en las siguientes fases mensuales de ejecución, entregables y esquema de pagos:

- MES 1:

  - Entregable Clave: Arquitectura del Sistema, entorno Cloud, Repositorio de código fuente y Prototipo funcional AR en Unity (Android/iOS).

  - Esquema de Pago: Anticipo de $60,000.00 MXN (sesenta mil pesos 00/100 M.N.) más IVA.

- MES 2:

  - Entregable Clave: Backend funcional desplegado en servidor de pruebas, Base de Datos dinámica configurada y Módulo de Autenticación de usuarios.

  - Esquema de Pago: Avance operativo (sin pago asociado).

- MES 3:

  - Entregable Clave: Escáner e integrador de códigos QR, módulo de descarga dinámica de assets 3D desde la Nube y versión base funcional de la aplicación.

  - Esquema de Pago: Pago de Fase 1 por $75,250.00 MXN (setenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más IVA.

- MES 4:

  - Entregable Clave: Integración del contenido completo del libro piloto "El Principito" (modelos 3D, audios y textos) y vinculación con los códigos QR.

  - Esquema de Pago: Avance de contenido (sin pago asociado).

- MES 5:

  - Entregable Clave: Módulo de seguimiento y reporte de lectura para padres, integración con el sitio web institucional y entrega de la Versión Beta completa.

  - Esquema de Pago: Pago de Fase 2 por $75,250.00 MXN (setenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más IVA.

- MES 6:

  - Entregable Clave: Corrección de errores y bugs reportados en la Beta, optimización general de rendimiento, entrega final de código fuente en repositorio y documentación técnica completa.

  - Esquema de Pago: Pago final de Fase 3 por $64,500.00 MXN (sesenta y cuatro mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más IVA.

Regla de Revisión Mensual: Cada hito mensual incluirá 1 (una) ronda de revisión formal. Tras la entrega del hito, EL CLIENTE dispondrá de 5 (cinco) días hábiles para enviar sus observaciones consolidadas por escrito. EL PRESTADOR contará con 5 (cinco) días hábiles para subsanar los comentarios en el alcance acordado.

Aceptación Tácita: Transcurridos los 5 días hábiles de revisión sin comentarios por escrito de EL CLIENTE, el entregable se dará por automáticamente aprobado.

SEXTA. PRECIO, CONDICIONES DE PAGO Y FACTURACIÓN

- Monto Total: El precio total pactado por el PROYECTO es de $275,000.00 MXN (doscientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) más IVA ($44,000.00 MXN), dando un Total de $319,000.00 MXN (trescientos diecinueve mil pesos 00/100 M.N.).

- Facturación: EL PRESTADOR emitirá un CFDI en esquema PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) por cada hito. Una vez acreditado el pago en cuenta, se emitirá el Complemento de Pago (REP).

- Plazo de Pago: EL CLIENTE realizará las transferencias bancarias a la cuenta CLABE 123456789012345678 de EL PRESTADOR dentro de los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción del CFDI.

- Pagos NETOS e Internacionales: Los pagos deben acreditarse en Pesos Mexicanos (MXN) netos. Todos los cargos o comisiones bancarias derivadas de transferencias internacionales (SWIFT) serán absorbidos al 100% por EL CLIENTE.

- Condición de Inicio: El cómputo de los 6 meses de trabajo iniciará únicamente a partir del día hábil siguiente a aquel en que el pago del Anticipo se vea reflejado en la cuenta de EL PRESTADOR.

SÉPTIMA. PENALIZACIÓN POR MORA Y RETRASOS DEL CLIENTE

- Intereses Moratorios: En caso de retraso en los pagos de cualquiera de los hitos o facturas, se aplicará un interés moratorio del 13.75% (trece punto setenta y cinco por ciento) mensual sobre el saldo insoluto con IVA de la factura vencida (que equivale a una tasa fija diaria de $400.00 MXN por cada día natural de retraso sobre los pagos de fase del proyecto), calculados desde el primer día de mora y hasta la acreditación efectiva del pago en la cuenta de EL PRESTADOR.

- Suspensión de Servicios: Si el pago se retrasa más de 5 días hábiles, EL PRESTADOR podrá suspender los trabajos. El calendario global se recorrerá automáticamente por el total de días que dure la suspensión.

- Prórroga por Días de Gracia: EL CLIENTE cuenta con 3 días hábiles de gracia para la entrega de insumos o aprobaciones. Excedido este plazo, el calendario de entregas se prorrogará de forma automática bajo un esquema día por día (1 a 1).

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS

- Derechos Morales: EL PRESTADOR conserva en todo momento la autoría e integridad moral del código fuente.

- Licencia Temporal: Durante los Meses 1 a 5, EL CLIENTE gozará de una licencia temporal e intransferible únicamente para pruebas de la aplicación.

- Transferencia Definitiva: La cesión de los derechos patrimoniales de explotación sobre el software desarrollado a medida se concretará única y exclusivamente tras el pago del 100% del precio pactado ($319,000.00 MXN con IVA).

- Portafolio: EL PRESTADOR se reserva el derecho no exclusivo de exhibir capturas y videos demostrativos del software en su portafolio profesional, una vez que el PROYECTO haya sido publicado o lanzado por EL CLIENTE.

NOVENA. GARANTÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO

- Garantía por Bugs (Días 1 al 60): A partir del Acta de Entrega Final (Mes 6), se activa una Garantía de 60 (sesenta) días naturales sin costo extra para la corrección de errores, fallas de código o desviaciones de alcance.

- Soporte y Mantenimiento Post-Garantía (1 Año): Al finalizar los 60 días de garantía, entrará en vigor el servicio de Soporte por 1 (un) año natural, el cual comprende:

  - Atención de incidencias mediante sistema de tickets.

  - Mantenimiento correctivo periódico.

  - Ejecución de respaldos (backups) programados de la Base de Datos.

- Exclusiones: Se excluyen del soporte nuevos desarrollos o cambios de diseño, los cuales deberán cotizarse por separado.

DÉCIMA. GOBERNANZA Y CONTROL DE CAMBIOS (CR)

Cualquier solicitud fuera del alcance inicial requerirá el llenado del formato de Solicitud de Cambio (CR). EL PRESTADOR cotizará el requerimiento bajo una tarifa fija de $460.00 MXN (cuatrocientos sesenta pesos 00/100 M.N.) por hora de desarrollo (más IVA) y señalará el impacto en tiempo. Ningún cambio se ejecutará sin la firma previa del formato y autorización por escrito.

DÉCIMA PRIMERA. JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

Para la interpretación y cumplimiento de este Contrato, las partes se someten expresamente a la legislación mercantil vigente de los Estados Unidos Mexicanos y a la competencia de los tribunales de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles. En caso de existir versión bilingüe o traducción del documento, la versión redactada en idioma español prevalecerá para todos los efectos legales.

Leído el presente Contrato y enteradas las partes de su alcance y fuerza legal, lo firman por duplicado a los 06 días del mes de septiembre del año 2026.

JORGE PARRA HIDALGO

EL PRESTADOR (Chihuahua, México)

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES CHINA, S.C.

Por: Apoderado Legal / EL CLIENTE (República Popular China)