## Slide 1
Contrato de Desarrollo de Software
App multiplataforma con Realidad Aumentada para interacción de libros
SEPTIEMBRE 2026

## Slide 2
Las Partes
EL PRESTADOR
Jorge Parra Hidalgo
RESICO · RFC: ABC123456XYZ
Chihuahua, Chihuahua, México
EL CLIENTE
Instituto de Estudios Superiores China, S.C.
Registro: EFG456789ABC
Beijing, República Popular China

## Slide 3
Objeto del Contrato
App Multiplataforma
Android e iOS con tecnología AR
Infraestructura Backend
Servidor, base de datos y nube

## Slide 4
Alcance Técnico
Android
Mínimo 7.0 (ARCore)
iOS
Mínimo 12.0 · Apple A9+ (ARKit)
Autenticación
Correo/contraseña tutor · remember me
Entregables
Código fuente GitHub · APK/TestFlight · Documentación PDF

## Slide 5
Infraestructura e Insumos
EL CLIENTE paga
Nube · Licencias · Tiendas de apps · Dominios
Alerta de gasto
Límite configurado: $1,000 MXN/mes
Cronograma de Insumos 3D
01
Mes 1 · Día 1
3 modelos 3D de prueba
02
Mes 3 · Semana 4
Lote completo: modelos, animaciones, audios, textos
03
Mes 4
Integración y calibración

## Slide 6
Calendario de Desarrollo — 6 Meses
1
Mes 1
Prototipo AR · $60,000 MXN
2
Mes 2
Backend + Auth
3
Mes 3
QR + Assets 3D · $75,250 MXN
4
Mes 4
Contenido completo
5
Mes 5
Beta + Reportes · $75,250 MXN
6
Mes 6
Entrega final · $64,500 MXN
1 ronda de revisión · 5 días hábiles para observaciones · Aceptación tácita

## Slide 7
Precio y Condiciones de Pago
$275,000
Subtotal MXN
+ IVA $44,000
$319,000
Total MXN
Con IVA incluido
5
Días hábiles
Para acreditar pago tras CFDI
CFDI en esquema PPD · Pagos netos en MXN · Comisiones SWIFT por cuenta del CLIENTE

## Slide 8
Penalizaciones, PI y Garantía
Mora
13.75% mensual · Suspensión tras 5 días hábiles
Propiedad Intelectual
Cesión al 100% del pago ($319,000 MXN)
Garantía
60 días naturales · Soporte 1 año post-garantía
Cambios (CR)
$460 MXN/hora · Firma previa obligatoria

## Slide 9
Jurisdicción y Vigencia
Ley Aplicable
Estados Unidos Mexicanos
Tribunales
Chihuahua, Chihuahua
Idioma Prevaleciente
Español
Firma
06 de septiembre de 2026